PLAN DE PROYECTO

Embedded Quality Agents

Framework de Control de Calidad Automatizado para C Embebido

Versión 1.0 — Mayo 2026

Facultad de Ingeniería — UNER

# 1. Propuesta de Valor

El software embebido opera en entornos donde un defecto puede comprometer vidas humanas, invalidar certificaciones regulatorias o provocar el fallo de sistemas críticos. Sin embargo, la mayor parte de los equipos de desarrollo embebido carecen de procesos de control de calidad automatizados equivalentes a los que existen en el mundo del software de aplicaciones. Los linters se ejecutan manualmente, las revisiones de código dependen exclusivamente del criterio humano y el cumplimiento de estándares como MISRA-C o IEC 62304 se verifica de forma reactiva, tarde en el ciclo de vida del desarrollo.

Embedded Quality Agents resuelve este problema trasladando el modelo de control de calidad progresivo — probado en el framework Python Software Limpio — al dominio del software embebido en lenguaje C. El framework despliega tres agentes inteligentes que actúan en momentos precisos del ciclo de desarrollo: antes del commit, durante la revisión de código y al cierre de cada sprint.

## 1.1 Problema que resuelve

- La verificación de cumplimiento MISRA-C se realiza manualmente o con herramientas comerciales costosas (PC-lint, QAC).

- No existe un framework open source integrado que combine análisis de código, diseño y arquitectura para C embebido.

- La arquitectura en capas exigida por IEC 62304 raramente se verifica de forma automatizada.

- Los equipos embebidos pierden tiempo en revisiones de código que podrían detectarse con análisis estático previo.

## 1.2 Solución propuesta

Un framework Python de código abierto que orquesta herramientas de análisis estático gratuitas (cppcheck, flawfinder, lizard, GNU complexity) sobre proyectos C embebidos, presentando los resultados de forma unificada, accionable y progresiva según el momento del ciclo de vida.

## 1.3 Beneficios por audiencia

| Audiencia | Beneficio principal |
| --- | --- |
| Estudiantes de Posgrado | Aprenden calidad de software embebido con herramientas reales, en el contexto de IEC 62304 y MISRA-C, durante el cursado. |
| Laboratorios de la Facultad | Integran control de calidad automatizado en proyectos de investigación y desarrollo de dispositivos médicos sin costo de licencias. |
| Comunidad Open Source | Disponen de un framework extensible, bien documentado y alineado con estándares de la industria para sus proyectos embebidos. |

# 2. Alcance

La versión 1.0 del framework contempla los siguientes elementos:

## 2.1 Lenguaje y estándares soportados

- Lenguaje objetivo: C (estándares C99 y C11)

- Estándar de codificación: MISRA-C 2012 — reglas obligatorias verificables con herramientas gratuitas

- Marco regulatorio: IEC 62304 — arquitectura en capas de software médico

## 2.2 Agentes incluidos

- CodeGuard-C: análisis rápido pre-commit (< 15 segundos)

- DesignReviewer-C: análisis de diseño a nivel módulo/función (2–10 minutos)

- ArchitectAnalyst-C: análisis arquitectónico con histórico de sprints (5–30 minutos)

## 2.3 Herramientas externas orquestadas

- cppcheck ≥ 2.6 — análisis estático general y addon MISRA-C

- flawfinder — detección de funciones C con vulnerabilidades de seguridad conocidas

- lizard — complejidad ciclomática, longitud de funciones, conteo de parámetros

- GNU complexity — complejidad de McCabe por función

## 2.4 Modos de integración

- Git pre-commit hook (manual o vía framework pre-commit)

- Makefile target: make quality

- GitHub Actions / GitLab CI (archivos de workflow incluidos)

- Ejecución manual desde terminal

## 2.5 Plataformas de host soportadas

- Linux (Ubuntu 20.04+, Debian 11+)

- macOS 12+

- Windows 10/11 mediante WSL2

## 2.6 Configuración

- Archivo principal: pyproject.toml sección [tool.embedded-quality-agents]

- Fallback: .embedded-qa.toml en la raíz del proyecto

- Soporte de configuración de capas IEC 62304 para detección de violaciones arquitectónicas

# 3. Fuera de Alcance

Los siguientes elementos están explícitamente excluidos de la versión 1.0:

| Elemento excluido | Justificación |
| --- | --- |
| Soporte de C++ | El foco es C embebido puro. C++ requiere un conjunto de métricas OOP diferente. |
| Análisis dinámico (Valgrind, ASan) | Requiere ejecución en plataforma target o emulador. Fuera del alcance del análisis estático. |
| Análisis de timing y WCET | El análisis de tiempo de ejecución en el peor caso requiere herramientas especializadas por arquitectura de hardware. |
| Análisis de profundidad de stack | Depende de linker scripts y toolchain específico del target. No generalizable. |
| Cobertura completa MISRA-C 2012 | Las reglas que requieren PC-lint o herramientas comerciales están excluidas. Solo se verifica el subset cubierto por cppcheck con addon MISRA. |
| Plugin para IDEs (Keil, IAR, Eclipse) | La integración IDE es una extensión futura. v1.0 se limita a CLI y CI/CD. |
| Soporte Windows nativo (sin WSL) | Las herramientas externas (cppcheck, flawfinder) tienen comportamiento inconsistente en Windows nativo. |
| Integración con IA (Claude API) | La integración IA para explicaciones y sugerencias está planificada para v1.1. v1.0 es análisis estático puro. |
| Verificación de cobertura de tests | Requiere entorno de ejecución y framework de testing (Unity, Ceedling). Extensión futura. |

# 4. Arquitectura

## 4.1 Visión general del sistema

Embedded Quality Agents es un framework Python que sigue el patrón modular establecido en Software Limpio. Cada agente es un orquestador que selecciona y ejecuta verificables (Verifiable) de forma contextual según el tipo de análisis, el presupuesto de tiempo disponible y la configuración del proyecto.

Los agentes no implementan los analizadores desde cero: orquestan herramientas externas gratuitas (cppcheck, flawfinder, lizard) mediante subprocesos Python, parsean sus salidas en formato XML o texto, y las integran con verificaciones propias implementadas mediante análisis de texto y expresiones regulares sobre el código C fuente.

## 4.2 Pipeline temporal

| CodeGuard-C | DesignReviewer-C | ArchitectAnalyst-C |
| --- | --- | --- |
| Pre-commit < 15 segundos | PR Review 2–10 minutos | Fin de Sprint 5–30 minutos |
| Archivos modificados | Módulos + dependencias directas | Sistema completo |
| Solo advierte — nunca bloquea | Bloquea si CRITICAL | Solo informa — histórico SQLite |

## 4.3 Estructura del repositorio

El proyecto se distribuye como paquete Python independiente:

embedded-quality-agents/
    src/
        embedded_quality_agents/
            shared/           ← Verifiable, ExecutionContext, QualityConfig
            codeguard_c/      ← Agente pre-commit
                checks/       ← MisraCheck, SecurityCheck, ComplexityCheck...
                agent.py
                orchestrator.py
            designreviewer_c/ ← Agente de diseño
                analyzers/    ← ModuleCouplingAnalyzer, IncludeGraphAnalyzer...
            architectanalyst_c/ ← Agente arquitectónico
                metrics/      ← LayerViolationsMetric, CouplingMetric...
                snapshot_store.py
    tests/
    docs/
    examples/
    pyproject.toml

## 4.4 Patrón Verifiable (heredado de Software Limpio)

Cada verificación individual hereda de la clase base Verifiable, declarando su nombre, categoría, duración estimada y prioridad. El orquestador selecciona qué verificables ejecutar según el presupuesto de tiempo disponible y el contexto de análisis (pre-commit, PR review, sprint-end). Este patrón permite agregar nuevos checks sin modificar el núcleo del agente.

## 4.5 Herramientas externas y su rol

| Herramienta | Agente | Rol en el framework |
| --- | --- | --- |
| cppcheck | CodeGuard / Design | Análisis estático general + addon MISRA-C 2012. Detecta errores, warnings y violaciones de reglas MISRA obligatorias. |
| flawfinder | CodeGuard | Detección de funciones C con vulnerabilidades conocidas: gets(), strcpy(), sprintf() sin bounds, etc. |
| lizard | CodeGuard / Design | Complejidad ciclomática por función, longitud de funciones (LOC), cantidad de parámetros. |
| GNU complexity | Design | Complejidad de McCabe detallada por función como segundo punto de verificación de complejidad. |
| Python ast / regex | Todos | Análisis propio del código C: grafo de includes, detección de variables globales, guardas de cabecera, violaciones de capas IEC 62304. |

# 5. Especificación de Agentes y Métricas

## 5.1 CodeGuard-C

### Propósito

Validación rápida de calidad básica del código C antes de cada commit. Actúa sobre los archivos .c y .h modificados en el commit actual. Nunca bloquea el commit — su rol es informar y educar al desarrollador en el momento en que escribe el código.

### Activación y contexto

- Trigger: pre-commit hook (Git) o ejecución manual

- Alcance: solo archivos .c y .h del commit en curso

- Presupuesto de tiempo: 15 segundos máximo

- Comportamiento ante errores: exit code 0 siempre (nunca bloquea)

### Métricas verificadas

| # | Métrica | Herramienta | Severidad | Umbral / Descripción |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Violaciones MISRA-C Obligatorias | cppcheck + addon misra | CRITICAL | 0 violaciones de reglas obligatorias (Mandatory) |
| 2 | Funciones inseguras (gets, strcpy, sprintf) | flawfinder | ERROR | Nivel de riesgo ≥ 4 en flawfinder |
| 3 | Variables no inicializadas | cppcheck | ERROR | Detección de uso antes de asignación |
| 4 | Desreferencia de puntero nulo | cppcheck | ERROR | Acceso a puntero sin verificación previa |
| 5 | Buffer overflow potencial | cppcheck | ERROR | Escritura fuera de límites detectada estáticamente |
| 6 | Complejidad ciclomática por función > 10 | lizard | WARNING | Umbral configurable. Default: CC > 10 |
| 7 | Funciones > 50 líneas | lizard | WARNING | Umbral configurable. Default: 50 LOC |
| 8 | Violaciones MISRA-C Requeridas | cppcheck + addon misra | WARNING | Reglas Required no cumplidas (no bloquea) |
| 9 | Macros sin paréntesis de protección | cppcheck | WARNING | #define sin paréntesis en expresiones |
| 10 | Includes no utilizados | cppcheck | INFO | Cabeceras incluidas pero no referenciadas |

## 5.2 DesignReviewer-C

### Propósito

Análisis profundo de calidad de diseño a nivel módulo (translation unit) y función. Se ejecuta antes del merge de un Pull Request o de forma planificada semanalmente. Bloquea el proceso si detecta violaciones de severidad CRITICAL, garantizando que el mal diseño no ingrese a la rama principal del repositorio.

### Activación y contexto

- Trigger: manual, GitHub Actions en PR con label 'design-review', o ejecución semanal

- Alcance: módulos .c/.h modificados más sus dependencias directas (includes)

- Presupuesto de tiempo: 2–10 minutos

- Comportamiento ante CRITICAL: exit code 1 (bloquea el merge)

- Comportamiento ante WARNING: exit code 0 (no bloquea, registra deuda técnica)

### Métricas verificadas

| # | Métrica | Herramienta | Severidad | Umbral / Descripción |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dependencias circulares entre headers | Python (análisis de grafo de includes) | CRITICAL | 0 ciclos en el grafo de dependencias de cabeceras |
| 2 | Violaciones de capa IEC 62304 | Python (regex sobre includes) | CRITICAL | Application incluye directamente Platform/Driver. Configurable por proyecto. |
| 3 | Variables globales mutables sin protección | cppcheck + regex propio | CRITICAL | Variables globales no const accesibles desde múltiples módulos |
| 4 | Funciones con CC > 15 | lizard / GNU complexity | CRITICAL | Complejidad ciclomática extrema por función |
| 5 | Fan-out de módulo > 12 | Python (conteo de includes) | CRITICAL | Un .c incluye más de 12 cabeceras distintas |
| 6 | Funciones > 80 líneas | lizard | WARNING | Umbral configurable. Default: 80 LOC |
| 7 | Parámetros por función > 6 | lizard | WARNING | Umbral configurable. Default: 6 parámetros |
| 8 | Ausencia de include guard (#ifndef) | Python (regex) | WARNING | Cabeceras .h sin protección contra inclusión múltiple |
| 9 | Tipos no portables (int, short, long) | cppcheck + regex | WARNING | Uso de tipos cuyo tamaño depende de la plataforma |
| 10 | Casts explícitos de puntero peligrosos | cppcheck | WARNING | Conversiones que pueden causar aliasing o pérdida de tipo |
| 11 | Profundidad de anidamiento > 4 | lizard | WARNING | Estructuras de control anidadas más de 4 niveles |
| 12 | MISRA-C Advisory no cumplidas | cppcheck + addon misra | INFO | Reglas aconsejadas no satisfechas (informativo) |

## 5.3 ArchitectAnalyst-C

### Propósito

Análisis estratégico de la salud arquitectónica del sistema completo al cierre de cada sprint. Calcula métricas de acoplamiento e inestabilidad por módulo siguiendo el modelo de Robert C. Martin, verifica el cumplimiento de la arquitectura en capas requerida por IEC 62304 y guarda snapshots históricos en SQLite para calcular tendencias entre sprints.

No bloquea el desarrollo. Su rol es estratégico: proveer al equipo información objetiva sobre la evolución de la arquitectura para tomar decisiones de refactorización antes de que la deuda técnica se vuelva inmanejable.

### Activación y contexto

- Trigger: manual, milestone de GitHub, o fin de sprint en CI/CD

- Alcance: sistema completo (todos los .c y .h del proyecto)

- Presupuesto de tiempo: 5–30 minutos según tamaño del proyecto

- Comportamiento: exit code 0 siempre — análisis informativo

- Persistencia: SQLite en .quality_control/embedded_architecture.db

### Métricas verificadas

| # | Métrica | Categoría | Severidad | Umbral / Descripción |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Layer Violations (IEC 62304) | Arquitectura | CRITICAL | Cualquier importación que viole la jerarquía de capas definida |
| 2 | Ciclos de dependencias entre módulos | Dependencias | CRITICAL | 0 ciclos a nivel de módulos completos (no solo headers) |
| 3 | Ca — Afferent Coupling | Martin | INFO ↑↓= | Módulos que dependen de este módulo (responsabilidad) |
| 4 | Ce — Efferent Coupling | Martin | INFO ↑↓= | Módulos de los que depende este módulo (fragilidad) |
| 5 | I — Instability (Ce / Ca+Ce) | Martin | WARNING | I > 0.8 indica módulo muy inestable |
| 6 | A — Abstractness | Martin | INFO ↑↓= | Proporción de interfaces/tipos opacos sobre total |
| 7 | D — Distance from Main Sequence | Martin | CRITICAL | ¦A+I-1¦ > 0.5 = CRITICAL · > 0.3 = WARNING |
| 8 | Módulos en Zone of Pain (D > 0.5, I < 0.2) | Martin | WARNING | Módulos estables pero concretos: imposibles de cambiar |
| 9 | Cobertura MISRA-C del proyecto (%) | Calidad | INFO ↑↓= | Porcentaje de archivos sin violaciones MISRA obligatorias |
| 10 | Tendencia de CC promedio del proyecto | Calidad | INFO ↑↓= | Complejidad ciclomática promedio respecto al sprint anterior |

# 6. Administración de la Configuración

## 6.1 Archivo de configuración principal

El framework utiliza pyproject.toml como archivo de configuración primario cuando el proyecto C lo incluye (por ejemplo, en proyectos con scripts Python auxiliares). Para proyectos puramente C, se soporta el archivo .embedded-qa.toml en la raíz del repositorio como alternativa equivalente.

## 6.2 Estructura de configuración

[tool.codeguard-c]
# Umbrales de análisis
max_cyclomatic_complexity = 10
max_function_lines        = 50
misra_mandatory           = true
misra_required            = true
misra_advisory            = false
# Herramientas habilitadas
enable_cppcheck           = true
enable_flawfinder         = true
enable_lizard             = true
# Exclusiones
exclude = ["third_party/", "build/", "test/mocks/"]
[tool.designreviewer-c]
max_fan_out               = 12
max_function_lines        = 80
max_parameters            = 6
max_nesting_depth         = 4
max_cc_critical           = 15
[tool.architectanalyst-c]
db_path                   = ".quality_control/embedded_architecture.db"
max_instability           = 0.8
max_distance_warning      = 0.3
max_distance_critical     = 0.5
# Arquitectura en capas IEC 62304
[tool.architectanalyst-c.layers]
platform      = []
hal           = ["platform"]
bsp           = ["hal", "platform"]
drivers       = ["hal", "bsp"]
application   = ["drivers", "hal"]
services      = ["application"]

## 6.3 Versionado del framework

- Esquema: Semantic Versioning (SemVer) — MAJOR.MINOR.PATCH

- v1.0.0: tres agentes funcionales con herramientas gratuitas y soporte MISRA-C / IEC 62304

- v1.1.0 (planificada): integración IA opt-in para explicaciones y sugerencias

- v1.2.0 (planificada): soporte de cobertura de tests (Unity / Ceedling)

- Repositorio: GitHub — embedded-quality-agents

- Distribución: PyPI — pip install embedded-quality-agents

## 6.4 Gestión de dependencias

El framework declara sus dependencias en pyproject.toml:

- Python ≥ 3.11

- click (CLI), rich (output en consola), tomli (parseo de configuración)

- cppcheck ≥ 2.6 (dependencia de sistema, no Python — verificada en instalación)

- flawfinder, lizard — instalables vía pip

- GNU complexity — dependencia de sistema opcional

# 7. Restricciones

## 7.1 Restricciones técnicas

- El framework requiere Python ≥ 3.11 instalado en el host de desarrollo.

- cppcheck ≥ 2.6 debe estar instalado como herramienta de sistema (no se instala automáticamente vía pip).

- El addon MISRA-C de cppcheck requiere Python disponible en el PATH del sistema para ejecutarse.

- En Windows, la ejecución nativa no está soportada en v1.0 — se requiere WSL2.

- El análisis es exclusivamente estático: no se ejecuta el código C ni se requiere un toolchain de compilación cruzada.

- La verificación de violaciones de capas IEC 62304 depende de que el usuario defina correctamente la arquitectura en la sección [tool.architectanalyst-c.layers] del archivo de configuración.

## 7.2 Restricciones normativas

- La cobertura MISRA-C 2012 está limitada al subset verificable con cppcheck (aproximadamente 70–80% de las reglas Mandatory y Required). Las reglas que requieren análisis de flujo de datos interprocedural no están cubiertas en v1.0.

- El framework no reemplaza una auditoría formal de cumplimiento IEC 62304. Sirve como herramienta de apoyo continuo, no como evidencia de certificación.

- Las decisiones sobre clasificación de software médico (Clase A, B o C según IEC 62304) son responsabilidad del equipo de desarrollo y no están automatizadas.

## 7.3 Restricciones de herramientas externas

- flawfinder es Python 2/3 compatible pero su modelo de riesgos no se actualiza desde 2022. Las funciones marcadas como riesgosas son correctas, pero nuevas vulnerabilidades no estarán incluidas.

- lizard no distingue entre código de producción y código de test: se recomienda configurar exclusiones explícitas para directorios de test.

- GNU complexity puede no estar disponible en todas las distribuciones Linux. El framework lo trata como herramienta opcional; si no está instalada, las métricas correspondientes se omiten sin error.

## 7.4 Restricciones de alcance y diseño

- El framework analiza código C, no el comportamiento del sistema. Defectos que solo se manifiestan en ejecución (race conditions, deadlocks, desbordamiento de stack real) están fuera del alcance.

- La abstracción (A) en las métricas de Martin se aproxima mediante la proporción de tipos opacos (structs incompletas, typedefs de puntero a struct) sobre el total de tipos definidos. Esta es una aproximación, no una medida exacta de abstracción en C.

- El rendimiento del análisis en proyectos con más de 500 archivos .c puede superar el presupuesto de tiempo de CodeGuard-C. Se recomienda configurar exclusiones para directorios generados (build/, third_party/).

Embedded Quality Agents — Plan de Proyecto v1.0  |  Facultad de Ingeniería UNER  |  Mayo 2026